Bài 10 :

- Bạn đang làm việc trong một nhóm phát triển Scrum và có một User Story cần triển khai trong Sprint tiếp theo, ví dụ: “Tạo tính năng giỏ hàng trong ứng dụng bán hàng trực tuyến”. Bạn cần chia nhỏ User Story này thành các task cụ thể, ước lượng độ phức tạp của từng task và lập kế hoạch Sprint phù hợp.

#### Yêu cầu

- Chia nhỏ User Story thành Task:

  - Lựa chọn một User Story (ví dụ: “Tạo giỏ hàng cho người dùng”) và chia nhỏ thành các task cụ thể.

  - Ví dụ: “Tạo form giỏ hàng”, “Xử lý API giỏ hàng”, “Kiểm tra giỏ hàng”.

  - Cung cấp lý do giải thích tại sao bạn chia nhỏ User Story này thành các task như vậy.

- Lập kế hoạch Sprint:

  - Dựa trên ước lượng tổng Story Points, lên kế hoạch cho Sprint tiếp theo bằng cách chọn các User Stories và task phù hợp với Velocity của nhóm (hoặc khả năng của cá nhân).

  - Đảm bảo rằng số điểm Story không vượt quá Velocity của nhóm trong Sprint.

## 1. User Story

“Là người dùng, tôi muốn có tính năng giỏ hàng để lưu và quản lý các sản phẩm trước khi thanh toán.”

Mục tiêu: Cho phép người dùng chọn, chỉnh sửa và xem lại sản phẩm trước khi mua.

## 2. Chia nhỏ User Story thành các Task

Các task được chia dựa trên hành động người dùng và xử lý kỹ thuật:

- Thiết kế giao diện giỏ hàng – hiển thị danh sách sản phẩm đã chọn. (3 Story Points)

- Thêm sản phẩm vào giỏ – xử lý khi người dùng bấm “Thêm vào giỏ”. (3 Story Points)

- Xóa sản phẩm khỏi giỏ – cho phép loại bỏ sản phẩm không cần. (2 Story Points)

- Cập nhật số lượng sản phẩm – tăng hoặc giảm số lượng. (2 Story Points)

- Xây dựng API giỏ hàng – lưu và cập nhật dữ liệu phía server. (4 Story Points)

- Tính và hiển thị tổng tiền – dựa trên giá và số lượng. (2 Story Points)

- Kiểm thử chức năng giỏ hàng – kiểm tra toàn bộ luồng hoạt động. (2 Story Points)

Tổng Story Points: 18

## 3. Lý do chia nhỏ như trên

Việc chia nhỏ giúp tách rõ từng bước:

- Giao diện: để người dùng nhìn và thao tác.

- Chức năng chính: thêm, xóa, cập nhật sản phẩm.

- Xử lý backend: lưu và đồng bộ dữ liệu giỏ hàng.

- Kiểm thử: đảm bảo giỏ hàng hoạt động ổn định.

## 4. Lập kế hoạch Sprint dựa trên Velocity

Giả sử Velocity của nhóm là 16 Story Points / Sprint.

Tổng điểm của User Story = 18 → vượt quá Velocity
 Vì vậy cần chia lại khối lượng cho Sprint.

### Các task được đưa vào Sprint này:

- Thiết kế giao diện giỏ hàng (3)

- Thêm sản phẩm vào giỏ (3)

- Xóa sản phẩm khỏi giỏ (2)

- Cập nhật số lượng sản phẩm (2)

- Tính và hiển thị tổng tiền (2)

- Kiểm thử chức năng giỏ hàng (2)

Tổng = 14 Story Points → Phù hợp với Velocity

Task chuyển sang Sprint sau:

- Xây dựng API giỏ hàng (4 Story Points)

## 5. Kết luận

Sprint tiếp theo sẽ tập trung hoàn thiện phần giao diện và các chức năng cơ bản của giỏ hàng, đảm bảo người dùng có thể thao tác mượt mà. Phần API sẽ được triển khai ở Sprint sau để hoàn thiện toàn bộ tính năng.