Bài 06 :

- Giả sử Sprint vừa qua có các vấn đề sau (bạn được cung cấp sẵn):

- Daily Scrum thường muộn 10–15 phút

- Có 3 task bị spillover

- Tester báo bug rất muộn vào ngày cuối Sprint

- Team vui vẻ nhưng ít ý kiến cải tiến

- Hãy thiết kế một buổi Retrospective 90 phút gồm:

  - (A) Tên Retrospective + kỹ thuật sử dụng (ví dụ: Sailboat, Start-Stop-Continue, Mad Sad Glad, 4L…)

  - (B) Agenda chi tiết từng giai đoạn (thời gian từng phần)

  - (C) Ít nhất 5 Action Items cụ thể sau buổi Retro (định dạng: Ai – Làm gì – Khi nào – Đo lường thế nào)

- Tên Retrospective và kỹ thuật sử dụng

Tên Retrospective: “Cải thiện luồng làm việc và kỷ luật Sprint”

Kỹ thuật sử dụng: Start – Stop – Continue

Kỹ thuật này phù hợp vì team đang gặp vấn đề liên quan đến quy trình như đi họp muộn, task bị spillover và báo bug trễ. Start – Stop – Continue giúp đội xác định rõ việc cần bắt đầu thực hiện, việc cần dừng lại và việc nên tiếp tục để cải thiện hiệu quả làm việc.

- Agenda chi tiết buổi Retrospective 90 phút

0 – 10 phút: Scrum Master mở đầu buổi Retro, nhắc mục tiêu là nhìn lại Sprint và cải thiện cách làm việc, tạo không khí cởi mở.

10 – 25 phút: Tổng hợp dữ liệu Sprint, nhắc lại các vấn đề đã xảy ra như Daily muộn, spillover task, bug báo muộn, ít ý kiến cải tiến.

25 – 50 phút: Thực hiện Start – Stop – Continue, các thành viên lần lượt nêu ý kiến và thảo luận.

50 – 70 phút: Chọn ra các vấn đề quan trọng nhất và đề xuất giải pháp cụ thể.

70 – 80 phút: Thống nhất và phân công các hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo.

80 – 90 phút: Tổng kết buổi Retro và đánh giá nhanh mức độ hiệu quả.

- Action Items sau buổi Retrospective

Scrum Master chịu trách nhiệm nhắc giờ họp và đảm bảo Daily Scrum bắt đầu đúng giờ từ Sprint tiếp theo. Mục tiêu là không còn tình trạng họp muộn.

Dev Lead chia nhỏ task rõ ràng hơn trong Sprint Planning để hạn chế spillover. Mục tiêu giảm số task spillover xuống tối đa 1.

Tester báo bug ngay khi phát hiện, không chờ đến cuối Sprint. Mục tiêu 90% bug được báo trước ngày cuối.

Cả team cam kết đóng góp ít nhất một ý kiến cải tiến trong mỗi buổi Retrospective. Mục tiêu tăng số lượng ý tưởng cải tiến qua từng Sprint.

Product Owner ưu tiên xử lý bug sớm thay vì dồn về cuối Sprint. Mục tiêu không còn tình trạng QA quá tải vào ngày cuối.

Kết luận:

- Buổi Retrospective này tập trung vào cải thiện kỷ luật làm việc, tối ưu quy trình và khuyến khích tinh thần chủ động chia sẻ. Các hành động sau Retro được xác định rõ ràng để đảm bảo những vấn đề cũ không lặp lại trong Sprint tiếp theo.