Bài 05 :

- Tình huống:

  - Bạn là một Scrum Master trong một nhóm phát triển phần mềm sử dụng Scrum. Nhóm bạn đang phát triển một ứng dụng mua sắm trực tuyến. Bạn sẽ cần tổ chức các sự kiện Scrum và giúp nhóm hoàn thành một Sprint như nào ? (Nêu rõ chi tiết từng mục , cách thức tổ chức - Dùng word hoặc sheet để lên kế hoạch)

- Gợi ý làm bài:

  - Tổ chức Sprint Planning : Lập một bản kế hoạch chi tiết cho Sprint, chọn các công việc trong Product Backlog để đưa vào Sprint Backlog.

  - Tổ chức Daily Scrum: Họp ngắn mỗi ngày để theo dõi tiến độ, trao đổi về các vấn đề phát sinh.

  - Tổ chức Sprint Review: Trình bày kết quả sản phẩm cho khách hàng như nào hoặc Product Owner.

  - Tổ chức Sprint Retrospective: Đánh giá và rút kinh nghiệm từ Sprint vừa qua

Trong vai trò Scrum Master, tôi tổ chức và điều phối nhóm hoàn thành Sprint thông qua 4 sự kiện Scrum chính như sau:

- Sprint Planning
 Cuộc họp được tổ chức vào ngày đầu Sprint với sự tham gia của Product Owner và toàn bộ nhóm phát triển. Tại đây, nhóm xác định mục tiêu Sprint là hoàn thiện quy trình mua hàng cơ bản gồm tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết, thêm vào giỏ và đặt hàng. Dựa trên Product Backlog, nhóm chọn các công việc quan trọng và chia nhỏ thành nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kèm thời gian thực hiện dự kiến.

- Daily Scrum
 Được tổ chức mỗi ngày trong 15 phút. Mỗi thành viên lần lượt trả lời 3 câu hỏi: hôm qua đã làm gì, hôm nay sẽ làm gì và có trở ngại nào không. Scrum Master ghi nhận các vấn đề phát sinh và phối hợp giải quyết để đảm bảo tiến độ không bị gián đoạn.

- Sprint Review
 Được tổ chức vào cuối Sprint để trình bày sản phẩm đã hoàn thành cho Product Owner. Nhóm demo trực tiếp các chức năng đã làm được, lắng nghe phản hồi và ghi nhận yêu cầu mới để cập nhật vào Product Backlog cho Sprint tiếp theo.

- Sprint Retrospective
 Sau Sprint Review, nhóm họp để đánh giá cách làm việc. Nhóm thảo luận những điểm làm tốt, những vấn đề còn tồn tại (giao tiếp, phối hợp, kỹ thuật) và đề xuất các cải tiến như tăng cường trao đổi, rõ ràng trong phân công và quản lý thời gian tốt hơn.

Kết luận:
 Việc tổ chức đầy đủ và đúng quy trình các sự kiện Scrum giúp nhóm kiểm soát tiến độ, nâng cao hiệu quả làm việc và liên tục cải tiến để Sprint sau đạt kết quả tốt hơn.